Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/448 Drahanovice – Olomouc - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002354

Projekt se skládá ze 4 průtahů obcí ležících na jedné komunikaci II/448.  Čtyři části projektu tvoří průjezdní úseky obcemi Ústín, Ludéřov, Drahanovice a Rataje. Výsledným produktem předkládaného projektu je úprava nenormových a opotřebovaných úseků komunikace II/448, včetně odvodnění. Jednotlivé úseky jsou upravovány v součinnosti s obcemi. Stávající stav komunikace je v nevyhovujícím  stavu. V úsecích se vyskytují rozsáhlé síťové trhliny, příčné i podélné trhliny, hrboly po vysprávkách, opotřebení EKZ, lokální konstrukční deformace a místy je vozovka v havarijním stavu se sníženou až havarijní únosností. Zvolená technologie se liší v jednotlivých průtazích obcemi (recyklace za horka – remix plus nebo frézování vozovky a výměna asfaltových vrstev). Dále potřebná sanace, která zajistí spolu s vyšší frakcí zrna v ložné vrstvě zvýšení únosnosti komunikace. Součástí úpravy je obnova případně výstavba odvodnění komunikace (uliční vpusti, zatrubnění příkopů, odkalovací jímky).

Původní stav:

Nový stav

Uzavření SOD:	Zhotovitel: VŘ  		SILNICE GROUP a.s.

Datum:			14. 6. 2017

Doba výstavby:		159 kalendářních dní

Cena díla:		23 072 387,29 Kč vč. DPH

Cena díla vč. dodatků	22 659 137,14 Kč vč. DPH

Realizace:	Předání staveniště:	30. 6. 2017

Předání stavby:		25. 4. 2018 (poslední část Drahanovice)

Kolaudační souhlas:	9. 5. 2018 (poslední část Drahanovice)

Právní akt vydaný:  1. 3. 2017

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		21 144 780,01

Vlastní zdroje:			  2 114 478,00

Výše dotace EU: 		17 973 063,01

Výše dotace SR:			  1 057 239,00

NZV:				  2 540 095,17