Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Most ev. č. 644-007 Újezd u Mohelnice - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001109

Stavba mostu se nachází v zastavěném území městské části Újezd u Mohelnice, patří pod okres Šumperk. Jedna se o intravilán silnice II. třídy č. 644. Cílem projektu byla celková rekonstrukce mostu ev. č.   644-007 v městské části Újezd u Mohelnice.  Pro obyvatelé má realizace projektu velký přínos především ve zkvalitnění možnosti dojíždění do práce, zvýšení bezpečnosti, komfortu a kvality jízdy, zlepšení vlivu na životní prostředí. Výsledkem realizace je odstranění rizikového místa na komunikaci II. třídy a naplnění cíle projektu zvýšení kvality dopravní infrastruktury a zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Původní stav:

Nový stav:

Uzavření SOD:	Zhotovitel:		IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:			9. září 2016

Doba výstavby:		80 dní

Cena díla:		4 309 596,23 Kč vč. DPH

Uzavřen dodatek č. 1 VCP + prodloužení o 5 pracovních dní (klimatické podmínky)

Datum:			8. prosince 2016

Doba výstavby:		85 dní

Cena díla:		4 517 218,39 Kč vč. DPH

Realizace:	Předání staveniště:	19. září 2016

Předání stavby:		13. prosince 2016

Kolaudační souhlas:	5. ledna 2017

Právní akt vydaný: 1.11.2016

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		3 518 306,91

Vlastní zdroje:			351 830,7

Výše dotace: 			3 166 476,21